Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | X |  |  |
| LS03 |  | X | Khi đơn hàng đã được xác nhận giảm tồn kho rồi bị hủy trước khi đóng gói, hệ thống tự động hoàn lại tồn kho hay nhân viên cần thao tác thủ công |

Nhiệm vụ 2 – Phân tích Planning Poker và chốt story point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | chênh lệch do lo ngại việc xử lý thời gian và trạng thái phiên livestream - phạm vi đã được làm rõ là chỉ cần hiển thị trạng thái sắp diễn ra -độ phức tạp tương đương LS02 |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | chênh lệch do rủi ro đồng thời khi đặt sản phẩm cuối và logic quản lý tồn kho. - độ phức tạp cao hơn về nghiệp vụ xử lý đơn hàng |

Nhiệm vụ 3 – phát hiện cách hiểu sai

- Đề xuất cố định "1 SP = 4 giờ" là sai vì SP đo lường độ phức tạp của user story nhóm sử dụng tổng số SP hoàn thành trong một Sprint để dự báo năng lực và khối lượng công việc có thể cam kết cho Sprint tiếp theo dựa trên dữ liệu thực tế .